13/11/2025, 13:56	SEI/CPRM - 2650539 - Plano de Trabalho - Convênios/Ajustes

Avenida Brasil, 1731, - Bairro Funcionários, Belo Horizonte/MG, CEP 30140-002 Telefone: e Fax: @fax_unidade@ - https://www.sgb.gov.br

PLANO DE TRABALHO - CONVÊNIOS/AJUSTES Processo nº 48091.001165/2025-10
1.	SUMÁRIO

1.1.	O presente Termo tem por objeto estabelecer a mútua cooperação entre o SAAE e a CPRM, visando a reparação, manutenção e operacionalização do poço artesiano da CPRM.
2.	DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto	Vigência¹	Período de Execução²

ACT - Reparação, manutenção e operacionalização do poço artesiano da CPRM/Caeté

36 meses
Início imediato a partir da assinatura dos participes
2.1.	Conforme cláusula oitava, o presente acordo terá o prazo de vigência do presente Termo é de 36 (trinta e seis) meses, contado a partir da data de sua assinatura.
3.	DESCRIÇÃO DO OBJETO

3.1.	Estabelecer cooperação mútua visando à reparação, manutenção e operacionalização do poço artesiano da CPRM, localizado em Caeté/MG.
4.	METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

4.1.	Ceder ao SAAE eventual excedente de água do poço artesiano, conforme necessidade do Município.
4.2.	Contratar empresa especializada para desinfecção do poço, avaliação da bomba e eventual substituição do conjunto motobomba.
4.3.	Instalar hidrômetro e realizar cadastro de consumidor da CPRM. 4.4.	Medir o consumo diário da CPRM.
4.5.	Realizar análises bacteriológicas quinzenais da água.
4.6.	Instalar equipamento clorador e repor o cloro semanalmente.
4.7.	Reparar externamente o reservatório de concreto de propriedade da CPRM. 5.	PRODUTO(S) PREVISTO(S)

5.1.	Poço artesiano reativado.
6.	CRONOGRAMA DE ATIVIDADES, META FÍSICA DE EXECUÇÃO

6.1.	Este Plano de Trabalho será executado conforme as etapas deﬁnidas na tabela abaixo, podendo ser prorrogado, antes do término do seu prazo, se houver interesse entre as partes.

Etapa

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7
Descrição / Especiﬁcação
Cessão pela CPRM do excedente de água do poço artesiano ao Município, quando necessário.
Contratação de empresa terceirizada para desinfecção do poço, avaliação da bomba e, se necessário, substituição do conjunto motobomba.
Instalação de hidrômetro após cadastro de consumidor e deﬁnição de débitos junto ao SAAE.

Medição do consumo diário de água da CPRM.

Análises bacteriológicas da água a cada 15 dias. Instalação e manutenção de clorador, com reposição semanal de
cloro.
Reparos externos no reservatório de concreto de propriedade da CPRM.
Unidade

CPRM

SAAE

SAAE

SAAE

SAAE

SAAE

SAAE
Data Inicial

Imediata

60 dias

90 dias

Continuo, a partir da instalação do hidrômetro 60 dias

60 dias

120 dias
Data Final

Vigência ACT

Vigência ACT

Vigência ACT

Vigência ACT

Vigência ACT

Vigência ACT

Vigência ACT

https://sei.sgb.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2947744&infra_siste…	1/2
13/11/2025, 13:56

7.

SEI/CPRM - 2650539 - Plano de Trabalho - Convênios/Ajustes
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
7.1.	Não haverá transferência voluntária de recursos ﬁnanceiros entre os partícipes para a execução do presente Termo de Cooperação Técnica.
8.	DESPESAS PREVISTAS (ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA E ESTIMATIVA DE CUSTOS)

8.1.	Não haverá transferência voluntária de recursos ﬁnanceiros entre os partícipes para a execução do presente Termo de Cooperação Técnica.
9.	CONSIDERAÇÕES FINAIS

9.1.	Este Plano de Trabalho é parte integrante de seu Instrumento principal.

Documento assinado eletronicamente por MARLON MARQUES COUTINHO, Superintendente, em 02/09/2025, às 14:38, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site sei.sgb.gov.br/autenticidade, informando o código veriﬁcador 2650539 e o código CRC 6D8B22C1.

Referência: Processo nº 48091.001165/2025-10	SEI nº 2650539

https://sei.sgb.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2947744&infra_siste…	2/2