MMA	PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA / DISPENSA DE TED

Nº	01/2025
1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA
a) Unidade Descentralizadora e Responsável
Nome do órgão ou entidade descentralizador(a):
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
Nome da autoridade competente:
Adalberto Felicio Maluf Filho
Número do CPF:
xxx.795.2xx.x7
Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED:
Secretaria de Meio Ambiente Urbano, Recursos Hídricos e Qualidade Ambiental (SQA) ; Departamento de Recursos Hídricos e Meio Ambiente (DRMA)
b) UG SIAFI
Número e Nome da Unidade Gestora - UG que descentralizará o crédito:
440200 - Secretaria de Meio Ambiente Urbano, Recursos Hídricos e Qualidade Ambiental
Número e Nome da Unidade Gestora - UG Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED:
440200 - Secretaria de Meio Ambiente Urbano, Recursos Hídricos e Qualidade Ambiental
Observações: / a) Identificação da Unidade Descentralizadora e da autoridade competente para assinatura do TED; e / b)Preencher número da Unidade Gestora responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED, no campo “b”, apenas caso a Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução tenha UG própria
2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA
a) Unidade Descentralizada e Responsável
Nome do órgão ou entidade descentralizada
SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL – SGB /CPRM
Nome da autoridade competente:
Inácio Cavalcante Melo Neto
Alice Silva de Castilho
Número do CPF:
xxx.768.403-xx
xxx.101.7xx-x5
Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pela execução do objeto do TED:
DIRETORA DE HIDROLOGIA E GESTÃO TERRITORIAL
b) UG SIAFI
Número e Nome da Unidade Gestora - UG que receberá o crédito:
495001 – SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL – SGB/CPRM
Número e Nome da Unidade Gestora - UG Responsável pela execução do objeto do TED:
495001 – SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL – SGB/CPRM - 29208 – Departamento de Hidrologia – DEHID/CPRM.
Observações: / Identificação da Unidade Descentralizada e da autoridade competente para assinatura do TED; e / Preencher número da Unidade Gestora responsável pela execução do objeto do TED, no campo “b”, apenas caso a unidade responsável pelaexecução tenha UG própria
3. OBJETO:
Compatibilizar ações de interesse mútuo entre o Ministério de Meio Ambiente e Mudança do Clima - MMA e Serviço Geológico do Bras il – SGB, no âmbito do projeto “Implementação do Programa de Ações Estratégicas (PAE) do Sistema Aquífero Guarani: possibilita ndo ações regionais” (PPM SAG – / Guarani)” e do Acordo de Cooperação sobre o Sistema Aquífero Guarani (SAG) , com o objetivo de troca de informações, instalação de e quipamentos, coleta e análise de água, manutenção das estações e desenvolvimento de aplicações de operação, visando o monitorament o hidrogeológico (implementação de rede de monitoramento do SAG).
4. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO TED:

No contexto das ações do PPM SAG-Guarani, como parte integrante do componente 2, foi acordada entre os 4 países (Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai) a implementação de uma rede de monitoramento do SAG. Para tanto, são necessárias as seguintes atividades, q ue deverão ser realizadas no âmbito da dispensa de TED MMA/SGB:
- Participação de reuniões de alinhamento e entregas;
- Configuração e inspeção dos equipamentos adquiridos pelo PPM SAG Guarani ;
- Capacitação das equipes na manutenção das Plataforma de Coleta de Dados (PCDs) telemétricas e alinhamentos/protocolos acordados de c omo serão executadas todas as ações de campo do TED (in job);
- Campanha de campo para preparação e manutenção das estações (poços tubulares e acessórios) que receberão os equipamentos telemét ricos (incluindo a aquisição de materiais de consumo, placas de identificação etc.); haverá uma adaptação nas estações (na área em volt a e nos poços) para que possam receber as PCDs, as quais possuem sensores para medições de nível freático e chuva;
- Instalação dos equipamentos e realização de análises de água complementares; ● Adaptações e desenvolvimentos da plataforma para recepção, armazenamento e compartilhamento dos dados gerados;
- Entrega de 01 Informe Mensal resumido, contendo as informações desenvolvidas no mês anterior e 01 relatório final.
5. JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TED:
Observação: Preenchimento da justificativa e motivação para a execução dos créditos orçamentários por outro órgão ou entidade .
O projeto PPM SAG – Guarani é coordenado, no Brasil, pelo MMA, por meio da Secretaria de Meio Ambiente Urbano, Recursos Hídrico s e Qualidade Ambiental, e conta com a participação do SGB nos dois comitês técnicos: Comitê de Monitoramento e Modelos (CMM) e o Comitê de Desenvolvimento e Capacitação (CCD).
Pelo CMM, o Brasil acordou de realizar a implantação de uma rede de monitoramento quali-quantitativa, composta por 15 poços (Brasil), seguindo os princípios estipulados no Programa de Ação Estratégica para o Sistema Aquífero Guarani (PAE) e no componente 2 do PPM SAG Guarani.
Neste sentido, o PPM SAG Guarani está responsável pela compra de equipamentos de monitoramento telemétrico dos poços, e o SGB rea lizará a instalação destes equipamentos, análise de água dos poços, além dos trabalhos de coleta de dados e adaptação à plataforma de da dos do SGB e ao sistema de informações do SAG a ser criado pelo PPM SAG Guarani.
Cabe destacar, que o Serviço Geológico do Brasil (SGB) possui uma rede de monitoramento nacional, de onde foram selecionados os poç os que irão compor a porção brasileira da rede internacional de monitoramento do aquífero Guarani. Adicionalmente, informa-se que o SGB detém expertise na implantação e operação de monitoramentos hidrológico e hidrogeológico, além de possuir uma capilaridade logística, com unidades regio nais em 13 capitais e 6 núcleos de apoio.

# 6. SUBDESCENTRALIZAÇÃO
A Unidade Descentralizadora autoriza a subdescentralização para outro órgão ou entidade da administração pública federal? ( )Sim
( X )Não
7. FORMAS POSSÍVEIS DE EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS:
A forma de execução dos créditos orçamentários descentralizados poderá ser:
(X) Direta, por meio da utilização capacidade organizacional da Unidade Descentralizada.
(X)	Contratação de particulares, observadas as normas para contratos da administração pública.
Descentralizada, por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres, com entes federativos, entidades
( )
privadas sem fins lucrativos, organismos internacionais ou fundações de apoio regidas pela Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994.
Observação:
1. Podem ser marcadas uma, duas ou três possibilidades.
2. Não é possível selecionar forma de execução que não esteja prevista no Cadastro de Ações da ação orçamentária específica, disponível no SIOP.
# 8. CUSTOS INDIRETOS (ART. 8, §2°)
A Unidade Descentralizadora autoriza a realização de despesas com custos operacionais necessários à consecução do objeto do TED? ( X )Sim ( )Não
O pagamento será destinado aos seguintes custos indiretos, até o limite de 20% do valor global pactuado:

Observação:
1. O pagamento de despesas relativas a custos indiretos está limitado a vinte por cento do valor global pactuado, podendo ser excepcionalmenteampliado pela unidade descentralizadora, nos casos em que custos indiretos superiores sejam imprescindíveis para a execução do objeto, mediante justificativa da unidade descentralizada e aprovação da unidade descentralizadora.
2. Na hipótese de execução por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres, com entes federativos, entidadesprivadas sem fins lucrativos, organismos internacionais ou fundações de apoio regidas pela Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994 , a proporcionalidade e as vedações referentes aos tipos e percentuais de custos indiretos observarão a legislação aplicável a cada tipo de ajuste.
# 09. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
MÊS/ANO		Valor:
Recepção e configuração dos equipamentos		R$ 10.000,00
Capacitação de Equipes (in job)		R$ 45.000,00
Campanhas de campo (preparação, manutenção e instalação de PCDs, coleta e análise de água).		R$ 90.000,00
Adaptações e desenvolvimentos da plataforma de dados		R$ 30.000,00
TOTAL		R$ 175.000,00
11. PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO - PAD
CÓDIGO DA NATUREZA DA DESPESA	CUSTO / INDIRETO	VALOR PREVISTO
	(Sim/Não)
33.90.39 - STPJ - Serviço Terceiro de Pessoa Jurídica		R$ 175.000,00
	Não

Observação: O preenchimento do PAD deverá ser até o nível de elemento de despesa.
12. PROPOSIÇÃO
Local e data / Nome e assinatura do Responsável pela Unidade Descentralizada Observação: Autoridade competente para assinar o TED.
13. APROVAÇÃO
Local e data / Brasília - 18 de março de 2025 / Nome e assinatura do Responsável pela Unidade Descentralizadora Observação: Autoridade competente para assinar o TED.
Observações: / 1) Em atenção ao disposto no § 2º do art. 15 do Decreto nº 10.426, de 2020, as alterações no Plano de Trabalho que não impliquem alterações do valor global e da vigência do TED poderão ser realizados por meio de apostila ao termo original, sem necessidade de celebração de termo aditivo, vedada a alteração do objeto aprovado, desde que sejam previamente aprovadas pelas Unidades Descentralizadora e Descentralizada. / 2 )A elaboração do Plano de Trabalho poderá ser realizada pela Unidade Descentralizada ou pela Unidade Descentralizadora.

Documento assinado eletronicamente por ALICE SILVA DE CASTILHO, Usuário Externo, em 19/03/2025, às 14:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 .
Documento assinado eletronicamente por INACIO CAVALCANTE MELO NETO, Usuário Externo, em 19/03/2025, às 15:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 .
Documento assinado eletronicamente por Adalberto Felicio Maluf Filho, Secretário(a), em 21/03/2025, às 10:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 .
	A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mma.gov.br/sei/controlador_externo.php? / acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1909841 e o código CRC BD8C6293.